Исполнительный комитет                                      Татарстан Республикасы

Большецильнинского сельского поселения        Чүпрәле муниципаль районы

Дрожжановского  муниципального района         Зур Чынлы авыл җирлеге

Республики Татарстан                                              Башкарма комитеты

422461, Республика Татарстан,  Дрожжановский район, с.Большая Цильна,                        ул.Советская, 13  тел.(84375)38-6-16, факс 38-6-35          Bcel.Drz@tatar.ru

___________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3                                                                                          14 марта 2017 г.

О мероприятиях по защите населения

и территории Большецильнинского сельского

поселения Дрожжановского муниципального

района Республики Татарстан

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2017 года, во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №82 от 12.02.2017 года «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2017 года» и Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению противопаводковых мероприятий в 2017 году на территории Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района в период весеннего половодья 2017 года.

3. Исполнительному комитету сельского поселения, организациям и учреждениям Большецильнинского сельского поселения:

- обеспечить выполнение плана мероприятий по защите населения и территории Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района в период весеннего половодья 2017 года;

- обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территорий от негативных последствий весеннего половодья;

- осуществлять руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 11.2004 года № 480                             «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан».

4.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения:

- обеспечить выполнение мероприятий Плана по предупреждению негативных последствий половодья 2017 года;

- организовать постоянный контроль за их выполнением, обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, складских и других помещений, дорог, мостов и гидротехнических сооружений;

5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Большецильнинского                                                                                          сельского поселения                                                             Ф.С.Халиуллов

СОСТАВ

рабочей группы по осуществлению противопаводковых мероприятий в Большецильнинском сельском поселении                                          Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

| № | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халиуллов Фарит Самигуллович | Руководитель рабочей группы, Глава сельского поселения |
| 2 | Бикчуров Равиль Адиевич | Глава КФХ «Бикчуров Р.А.» |
| 3 | Низамов Наиль Мостафиевич | Директор ср. школы |
| 4 | Алимова Наиля Башировна | Заведующая ФАП |
| 5 | Багаутдинова Гельфруз Равиловна | Директор СДК |
| 6 | Фахрутдинов Рафагать Абдуллович | Слесарь райгаза |
| 7 | Алтынбаев Фагим Бариевич | Слесарь райгаза |
| 8 | Алтынбаева Венера Гаясовна | Соц. работник |

Глава Большецильнинского                                                                                     сельского поселения                                                          Ф.С.Халиуллов

ПЛАН

мероприятий по защите населения и территорий

Большецильнинского сельского поселения

в период весеннего половодья 2017 года.

| № | Наименование мероприятий | Срок испол. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке организаций, предприятий и учреждений сельского поселения к весеннему половодью 2017 года | До 16.03.2017 г. | Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения |
| 2 | Организация контроля за наличием запаса в торговых точках товаров первой необходимости в населенном пункте | До 16.03.2017 г. | Индивидуальные предприниматели: Гайнутдинова З.Т. Фаизов Т.Н. Камалиев М.К. |
| 3 | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | До периода половодья | Агитаторы |
| 4 | Проведение заседания рабочей группы по осуществлению ПБ по вопросу готовности к паводку 2017 года | До 20.03.2017 г. | Председатель комиссии |
| 5 | Проводить беседу в классах с учащимися по правилам поведения при возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем. | Март 2017 г. | СОШ, классные руководители |
| Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (мост) к пропуску максимальных объемов талых вод | До 20.03.2017 г. | Исполнительный комитет сельского поселения |
| 2 | Проведение обследования с/х объектов и скотомогильников, попадающих под затопление паводковыми водами | До 20.03.2017 г. | Исполнительный комитет СП, КФХ «Бикчуров Р.А.» |
| 3 | Очистка водопроводных труб, каналов для пропуска максимального объема талых вод. | До начала и в период половодья | Исполнительный комитет СП |
| 4 | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и сооружений попадающих в зону возможного затопления | До 20.03.2017 г. и в период половодья | ИК СП, руководители хозяйств, орг-ий и учреждений |
| 5 | Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям при подтоплении и наводнении | До 20.03.2017 г. | ФАП |

Глава Большецильнинского                                                                                       сельского поселения                                                             Ф.С.Халиуллов